Отчет

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

Волосовское городское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области»

За I полугодие 2016 года

Подпрограмма №1. «Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения»

| Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 1634,6 | 318,4 | 19,48 |  |
| 2.Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 7150,0 | 4133,1 | 57,8 |  |
| 3.Мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 41575,9 | 2898,3 | 6,97 |  |
| 4.Мероприятия по ремонту придомовых территорий | 500,0 | 445,0 | 89,0 |  |
| 5.Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2312,1 | 2300,5 | 99,5 |  |

Оценка достигнутых критериев

| № п\п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2016 г. | Факт за 1 полугодие2016 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 6 | 1 | 116,67 |
| 2 | Число муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 1 | -- |
| 3 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального значения | единиц | 0 | 0 | -- |
| 4 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог по Волосовскому городскому поселению. | % | 48,5 | 25,0 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 2, по формуле:

, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период.

Показатель достижения целей и решения задач подпрограммы (эффективность реализации подпрограммы) составляет 1,788 согласно критериям оценки эффективности муниципальной программы.

Председатель Комитета

по городскому хозяйству                                                                                     А.П. Дмитравцов