Отчет

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

Волосовское городское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области»

За 2017 года

Подпрограмма №2. «Жилищно-коммунальное хозяйство

Волосовского городского поселения»

| Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда» | 1211,10 | 1211,10 | 100 |  |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования в области жилищного хозяйства | 374,90 | 374,90 | 100 |  |
| 3. Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 2021,20 | 2016,10 | 99,7 |  |
| 4. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования в области коммунального хозяйства | 600,00 | 564,80 | 94,1 |  |
| 5. Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 | -- |  |
| 6. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 800,00 | 800,00 | 100 |  |
| 7. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 4000,00 | 3959,3 | 99,0 |  |
| 8. Оборудование освещения вдоль пешеходной дорожки деревни Лагоново (в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления») | 0 | 0 | -- |  |
| 9. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 300,00 | 296,50 | 98,8 |  |
| 10. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 2000,00 | 2000,00 | 100 |  |
| 11. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
| 12. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 5859,00 | 5715,50 | 97,6 |  |
| 13. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | 659,00 | 599,00 | 90,9 |  |
| 14. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 0 | 0 | -- |  |
| 15. Мероприятия по приобретению (строительству) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 70,28952 | 69,57807 | 98,99 |  |
| 16. Расходы на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 1686,94848 | 1669,87374 | 98,99 |  |
| 17. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 0 | 0 | -- |  |
| 18.Ликвидация несанкционированной свалки в д. Лагоново Волосовского городского поселения (в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления») | 110,00 | 110,00 | 100 |  |
| Расходы на реализацию Областного закона от 12.05.2015 г. № 42-ОЗ | 2391,2 | 2391,2 | 100 |  |

Оценка достигнутых критериев

| № п\п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2017 г. | Факт на 2017 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Ввод (приобретение, предоставление по договору социального найма) жилья для граждан - всего | кв.м. | 33 | 42 | 127,3 |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных очистных сооружений | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | км | 0,8 | 1,05 | 131,25 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 2, по формуле:

Дзп=(Фп1Пп1+Фп2Пп2+...+ФпкПпк)к, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период.

Показатель достижения целей и решения задач подпрограммы (эффективность реализации подпрограммы) составляет 0,77 согласно критериям оценки эффективности муниципальной программы.

Председатель Комитета

по городскому хозяйству                                                                                     А.П. Дмитравцов