**Ежеквартальный отчет**

**Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»** | | | | | |
|  | Проект «Модернизация уличного освещения деревни Лагоново» |  |  |  |  |
| 1. | Анализ рынка продукции и приобретение оборудования (светильников) | Не позднее 30 дней со дня получения уведомления о предоставлении субсидии | Комитет по городскому хозяйству | Наличие оборудования (светильников) | Светильники приобретены |
| 2. | Проведение работ на объектах (замена, установка светильников) | до 01 декабря 2016 года | Комитет по городскому хозяйству,  подрядчик | Снижение уровня потребления электрической энергии при организации уличного освещения д.Лагоново, увеличение уровня освещенности | С 01.06.2016 по 31.08.2016 (работы начаты) |
| 3. | Приемка объектов | до 15 декабря 2016 года | Комитет по городскому хозяйству,  подрядчик | Акт выполненных работ |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | в соответствии с заключенным контрактом | Комитет по городскому хозяйству | Отчет по освоению объемов и целевых показателей | Проведена оплата согласно договорам |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Комитет по городскому хозяйству | выполнение муниципального контракта | Подготовлен отчет |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Комитет по городскому хозяйству | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Председатель Комитета

по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.П. Дмитравцов/

МП