**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области**

Отчетный период: январь - декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: Фоменкова Ольга Викторовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | | **План расходов на реализа­цию государственной про­граммы в отчетном году,**  **тыс. руб.** | | | | | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом),**  **тыс. руб.** | | | | | | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом),**  **тыс. руб.** | | | | |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | | | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|  | **Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Основное мероприятие: Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 2959,1 | 19939,7 | 9947,6 | 0,0 | 2959,1 | | | 19877,8 | 9947,6 | 0,0 | 2959,1 | 19877,8 | 9947,6 | |
| 1.1.1 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 8447,1 | 9947,6 | 0,0 | 0,0 | | | 8385,3 | 9947,6 | 0,0 | 0,0 | 8385,3 | 9947,6 | |
| 1.1.2 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 11200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 11199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11199,9 | 0,0 | |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 989,1 | 97,8 | 0,0 |  | 989,1 | | | 97,8 |  |  | 989,1 | 97,8 |  | |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный соци-ально значимый характер | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 1970,0 | 194,8 | 0,0 | 0,0 | 1970,0 | | | 194,8 | 0,0 | 0,0 | 1970,0 | 194,8 | 0,0 | |
|  | **Подпрограмма 2 Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Основное  мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 1 148,4 | 4877,9 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | | | 4081,5 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | 4081,5 | | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1540,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1540,8 | | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 3266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2532,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2532,4 | | 0,0 |
| 2.1.3 | Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 1148,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | | | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | 8,3 | | 0,0 |
| 2.2 | *Основное  мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1712,8 | | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,8 | | 0, |
| 2.2.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 |
| 2.3 | *Основное мероприятие: Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 2218,7 | 17284,5 | 4370,0 | 0,0 | 2218,7 | | | 17091,5 | 4370,0 | 0,0 | 2218,7 | 17091,5 | | 4370,0 |
| 2.3.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 5903,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5902,6 | | 0,0 |
| 2.3.2 | Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 398,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,5 | | 0,0 |
| 2.3.3 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 2380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2189,0 | | 0,0 |
| 2.3.4 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | | 0,0 |
| 2.3.5 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 6981,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 6981,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,5 | | 0,0 |
| 2.3.6 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 1300,0 | 4370,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1300,0 | 4370,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | | 4370,0 |
| 2.3.7 | Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 100,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 12,9 | | 0,0 |
| 2.3.8 | Софинансирование расходов на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз " О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 2118,7 | 209,5 | 0,0 | 0,0 | 2118,7 | | | 209,5 | 0,0 | 0,0 | 2118,7 | 209,5 | | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 3 Устойчивое развитие территории Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | *Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 22704,8 | 1279,3 | 0,0 | 0,0 | 22704,8 | | | 890,6 | 0,0 | 0,0 | 22704,8 | 890,6 | 0,0 | |
| 3.1.2 | Газификация населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 0,0 | 1048,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 661,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,2 | 0,0 | |
| 3.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 22704,8 | 230,7 | 0,0 | 0,0 | 22704,8 | | | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 22704,8 | 229,4 | 0,0 | |
| 3.2 | *Основное мероприятие "Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования"* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 700,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | | | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 36,8 | 0,0 | |
| 3.2.1 | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | | 0,0 | | 700,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | | | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 36,8 | 0,0 | |
|  | **Подпрограмма 4 Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.1 | *Основное мероприятие Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | 0,0 | | 0,0 | 2385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2295,6 | 0,0 | |
| 4.1.1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | 0,0 | | 0,0 | 1585,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1547,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1547,9 | 0,0 | |
| 4.1.2 | Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью для выполнения других обязательств муниципальных образований | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | 0,0 | | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 747,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,7 | 0,0 | |
|  | **Подпрограмма 5 Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | *Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | 1959,3 | | 4296,4 | 618,7 | 0,0 | 1959,3 | | 4296,4 | 618,7 | | 0,0 | 1959,3 | 4296,4 | 618,7 | 0,0 | |
| 5.1.1 | Мероприятия по формированию современной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | | 1 квартал  2021 года | | 4 квартал  2021 года | 1959,3 | | 4296,4 | 618,7 | 0,0 | 1959,3 | | 4296,4 | 618,7 | | 0,0 | 1959,3 | 4296,4 | 618,7 | 0,0 | |
|  | ИТОГО: |  | |  | |  | 1959,3 | | 34027,4 | 48322,6 | 14317,6 | 1959,3 | | 33701,5 | 46605,5 | | 14317,6 | 1959,3 | 33701,5 | 46605,5 | 14317,6 | |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и управления муниципальным

имуществом О.В. Фоменкова

Начальник бюджетного сектора Т.Н. Золотова