|  |
| --- |
| **Отчет о реализации муниципальной программы** |
| «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| (наименование муниципальной программы) |
| **за январь -декабрь 2022 года** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: Фоменкова Ольга Викторовна |
| Наименование муниципальной программы, проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Планируемые объемы финансирования на 2022 год (тыс. руб. ) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб. ) | Оценка выполнения  |
|   | в том числе |   | в том числе |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования | Прочие источники финансирования | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | **131 448,5** | **3 669,7** | **45 352,9** | **66 915,3** | **15 510,6** | **125 641,6** | **3 669,7** | **45 352,9** | **61 108,4** | **15 510,6** | **95,6** |
| **Проектная часть** |
| ***Федеральный проект***  ***«Формирование комфортной городской среды»*** | ***12 842,9*** | ***3 669,7*** | ***8 017,3*** | ***1 155,9*** | ***0,0*** | ***12 842,9*** | ***3 669,7*** | ***8 017,3*** | ***1 155,9*** | ***0,0*** | **100,0** |
| 1.Мероприятия по формированию современной городской среды | 12 842,9 | 3 669,7 | 8 017,3 | 1 155,9 | 0,0 | 12 842,9 | 3 669,7 | 8 017,3 | 1 155,9 | 0,0 | **100,0** |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта*** ***«Дорожная сеть»*** | ***10 570,2*** | ***0,0*** | ***9 618,9*** | ***951,3*** | ***0,0*** | ***10 570,2*** | ***0,0*** | ***9 618,9*** | ***951,3*** | ***0,0*** | **100,0** |
| 1.Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 10 570,2 | 0,0 | 9 618,9 | 951,3 | 0,0 | 10 570,2 | 0,0 | 9 618,9 | 951,3 | 0,0 | **100,0** |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»*** | ***29 705,3*** | ***0,0*** | ***23 867,0*** | ***5 838,3*** | ***0,0*** | ***29 705,3*** | ***0,0*** | ***23 867,0*** | ***5 838,3*** | ***0,0*** | **100,0** |
| 1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности  | 29 705,3 | 0,0 | 23 867,0 | 5 838,3 | 0,0 | 29 705,3 | 0,0 | 23 867,0 | 5 838,3 | 0,0 | **100,0** |
| **Процессная часть** |  |   |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»*** | ***40 896,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***25 386,1*** | ***15 510,6*** | ***40 866,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***25 355,9*** | ***15 510,6*** | **99,9** |
| 1. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них  | 26 990,4 | 0,0 | 0,0 | 11 479,8 | 15 510,6 | 26 960,3 | 0,0 | 0,0 | 11 449,7 | 15 510,6 | **99,9** |
| 2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 13 906,3 | 0,0 | 0,0 | 13 906,3 | 0,0 | 13 906,2 | 0,0 | 0,0 | 13 906,2 | 0,0 | **100,0** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования»*** | ***9 862,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***9 862,9*** | ***0,0*** | ***5 901,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5 901,4*** | ***0,0*** | **59,8** |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 592,9 | 0,0 | 0,0 | 1 592,9 | 0,0 | **99,6** |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 8 262,9 | 0,0 | 0,0 | 8 262,9 | 0,0 | 4 308,5 | 0,0 | 0,0 | 4 308,5 | 0,0 | **52,1** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»*** | ***2 875,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 875,4*** | ***0,0*** | ***2 546,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 546,8*** | ***0,0*** | **88,6** |
| 1. Газификация населенных пунктов муниципального образования | 1 270,4 | 0,0 | 0,0 | 1 270,4 | 0,0 | 941,8 | 0,0 | 0,0 | 941,8 | 0,0 | **74,1** |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 605,0 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | **100,0** |
| 3. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | **100,0** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»*** | ***23 834,0*** | ***0,0*** | ***3 849,7*** | ***19 984,3*** | ***0,0*** | ***22 405,1*** | ***0,0*** | ***3 849,7*** | ***18 555,4*** | ***0,0*** | **94,0** |
| 1. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 6 380,5 | 0,0 | 0,0 | 6 380,5 | 0,0 | 6 223,7 | 0,0 | 0,0 | 6 223,7 | 0,0 | **97,5** |
| 2. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | **100,0** |
| 3. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 2 451,3 | 0,0 | 0,0 | 2 451,3 | 0,0 | 2 407,4 | 0,0 | 0,0 | 2 407,4 | 0,0 | **98,2** |
| 4. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 81,3 | 0,0 | **81,3** |
| 5. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 8 697,6 | 0,0 | 0,0 | 8 697,6 | 0,0 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 7 564,3 | 0,0 | **87,0** |
| 6. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 623,8 | 0,0 | 0,0 | 1 623,8 | 0,0 | **95,5** |
| 7.Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 2 318,4 | 0,0 | 2 109,7 | 208,7 | 0,0 | 2 318,4 | 0,0 | 2 109,7 | 208,7 | 0,0 | **100,0** |
| 8. Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 109,9 | 0,0 | 100,0 | 9,9 | 0,0 | 109,9 | 0,0 | 100,0 | 9,9 | 0,0 | **100,0** |
| 9. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 726,3 | 0,0 | 1 640,0 | 86,3 | 0,0 | 1 726,3 | 0,0 | 1 640,0 | 86,3 | 0,0 | **100,0** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом земельными ресурсами»*** | ***861,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***861,1*** | ***0,0*** | ***803,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***803,4*** | ***0,0*** | **93,3** |
| 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию  | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | **100,0** |
| 2. Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью для выполнения других обязательств муниципальных образований | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 0,0 | 647,3 | 0,0 | 0,0 | 647,3 | 0,0 | **91,8** |

Начальник отдела ЖКХ и

управления муниципальным имуществом О.В. Фоменкова

Начальник бюджетного сектора Т.Н. Золотова