| Отчет о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за январь -декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: Фоменкова Ольга Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, проекта,комплекса процессных мероприятий,мероприятия | Планируемые объемы финансировнаия на 2025 год (тыс. руб. ) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб. ) |  |  |  |  | Оценка выполнения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования | Прочие источники финансирования | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования | Прочие источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 166 281,2 | 4 396,9 | 35 967,1 | 90 154,0 | 35 763,2 | 163 340,3 | 4 396,9 | 35 847,0 | 132 662,8 | 11 433,7 | 98,2 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 16 499,2 | 4 396,9 | 10 452,4 | 1 649,9 | 0,0 | 16 499,2 | 4 396,9 | 10 452,4 | 1 649,9 | 0,00 | 100,0 |
| 1.Мероприятия по формированию современной городской среды | 16 499,2 | 4 396,9 | 10 452,4 | 1 649,9 | 0,0 | 16 499,2 | 4 396,9 | 10 452,4 | 1 649,9 | 0,00 | 100,0 |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 737,9 | 0,0 | 664,0 | 73,9 | 0,0 | 737,9 | 0,0 | 664,0 | 73,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 737,9 | 0,0 | 664,0 | 73,9 | 0,0 | 737,9 | 0,0 | 664,0 | 73,9 | 0,0 | 100,0 |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | 799,6 | 0,0 | 719,6 | 80,0 | 0,0 | 799,6 | 0,0 | 719,6 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1. Реализация комплеска мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 799,6 | 0,0 | 719,6 | 80,0 | 0,0 | 799,6 | 0,0 | 719,6 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | 23 350,1 | 0,0 | 21 015,1 | 2 335,0 | 0,0 | 23 216,60 | 0,000 | 20 895,0 | 23 321,7 | 0,0 | 99,43 |
| 1.1.Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | 23 350,1 | 0,0 | 21 015,1 | 2 335,0 | 0,0 | 23 216,60 | 0,000 | 20 895,0 | 2 321,7 | 0,0 | 99,43 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"" | 50 204,1 | 0,0 | 0,0 | 16 131,6 | 34 072,5 | 49 513,8 | 0,0 | 0,0 | 39 770,8 | 9 743,0 | 98,6 |
| 1. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 43 815,5 | 0,0 | 0,0 | 9 743,0 | 34 072,5 | 43 600,0 | 0,0 | 0,0 | 33 857,0 | 9 743,0 | 99,5 |
| 2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | 2 739,2 | 0,0 | 0,0 | 2 739,2 | 0,0 | 87,0 |
| 3.Закупка техники и автотранспортных средств | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (Дорожный фонд) | 2 189,6 | 0,0 | 0,0 | 2 189,6 | 0,0 | 2 189,6 | 0,0 | 0,0 | 2 189,6 | 0,0 | 100,0 |
| 5.Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (Дорожный фонд) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 536,0 | 0,0 | 0,0 | 536,0 | 0,0 | 89,3 |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования" | 4 250,0 | 0,0 | 0,0 | 4 250,0 | 0,0 | 4 189,5 | 0,0 | 0,0 | 4 189,5 | 0,00 | 98,6 |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 2 487,8 | 0,00 | 99,5 |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | 0,0 | 1 701,7 | 0,0 | 0,0 | 1 701,7 | 0,00 | 97,2 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" | 31 053,2 | 0,0 | 0,0 | 31 053,2 | 0,0 | 30 439,0 | 0,0 | 0,0 | 30 439,0 | 0,00 | 98,0 |
| 1.Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере коммунального хозяйства | 31 053,2 | 0,0 | 0,0 | 31 053,2 | 0,0 | 30 439,0 | 0,0 | 0,0 | 30 439,0 | 0,00 | 98,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования" | 9 462,0 | 0,0 | 2 016,0 | 7 446,0 | 0,0 | 9 308,2 | 0,0 | 2 016,0 | 7 292,2 | 0,0 | 98,4 |
| 1. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 485,9 | 0,0 | 0,0 | 485,9 | 0,0 | 450,3 | 0,0 | 0,0 | 450,3 | 0,0 | 92,7 |
| 2. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 5 840,0 | 0,0 | 0,0 | 5 840,0 | 0,0 | 5 721,8 | 0,0 | 0,0 | 5 721,8 | 0,0 | 98,0 |
| 3.Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградско | 3 136,1 | 0,0 | 2 016,0 | 1 120,1 | 0,0 | 3 136,1 | 0,0 | 2 016,0 | 1 120,1 | 0,0 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования" | 27 632,9 | 0,0 | 1 100,0 | 24 842,2 | 1 690,7 | 26 745,2 | 0,0 | 1 100,0 | 23 954,5 | 1 690,7 | 96,8 |
| 1. Закупка коммунальной техники | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | 583,0 | 593,0 | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | 583,0 | 593,0 | 100,0 |
| 2. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 8 315,9 | 0,0 | 0,0 | 7 718,2 | 597,7 | 8 315,9 | 0,0 | 0,0 | 7 718,2 | 597,7 | 100,0 |
| 3. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 960,7 | 500,0 | 1 233,0 | 0,0 | 0,0 | 733,0 | 500,0 | 84,4 |
| 5. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 13 914,1 | 0,0 | 0,0 | 13 914,1 | 0,0 | 13 255,6 | 0,0 | 0,0 | 13 255,6 | 0,0 | 95,3 |
| 6. Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 995,4 | 0,0 | 993,9 | 0,0 | 0,0 | 993,9 | 0,0 | 99,8 |
| 7. Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 111,2 | 0,0 | 100,0 | 11,2 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 100,0 | 11,2 | 0,0 | 100,0 |
| 8. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 052,6 | 0,0 | 1 000,0 | 52,6 | 0,0 | 1 052,6 | 0,0 | 1 000,0 | 52,6 | 0,0 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по управлению муниципальным имуществоми земельными ресурсами" | 2 292,2 | 0,0 | 0,0 | 2 292,2 | 0,0 | 1 891,3 | 0,0 | 0,0 | 1 891,3 | 0,0 | 82,5 |
| 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 759,8 | 0,0 | 0,0 | 759,8 | 0,0 | 359,8 | 0,0 | 0,0 | 359,8 | 0,0 | 47,4 |
| 2. Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью | 1 532,4 | 0,0 | 0,0 | 1 532,4 | 0,0 | 1 531,5 | 0,0 | 0,0 | 1 531,5 | 0,0 | 99,9 |