Отчет

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

Волосовское городское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области»

За 2015 год

Подпрограмма №2. «Жилищно-коммунальное хозяйство

Волосовского городского поселения»

| Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда» | 1 537,5 | 1 522,74 | 99 |  |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования в области жилищного хозяйства | 1 255,7 | 863,04 | 68,7 |  |
| 3. Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 0 | 0 |  |  |
| 4. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования в области коммунального хозяйства | 1 820,0 | 2 373,82 | 130,4 |  |
| 5. Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |  |
| 6. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 800,0 | 800,0 | 100 |  |
| 7. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 3400,0 | 3978,51 | 117 |  |
| 8. Оборудование освещения вдоль пешеходной дорожки деревни Лагоново (в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления») | 0 | 0 |  |  |
| 9. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| 10. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 1900,0 | 1813,43 | 95 |  |
| 11. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| 12. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 3800,0 | 6398,39 | 168,4 |  |
| 13. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | 500,0 | 408,03 | 81,7 |  |
| 14. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 0 | 0 |  |  |
| 15. Мероприятия по приобретению (строительству) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 66,35 | 66,35 | 100 |  |
| 16. Расходы на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 1260,58 | 1260,58 | 100 |  |
| 17. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 700,0 | 306,8 | 43,8 |  |
| 18. Разработка схемы газоснабжения жилой застройки д. Лагоново, проведение земляных работ по обустройству ограждения детской площадки в д. Лагоново Волосовского городского поселения (в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления») | 110,0 | 100,0 | 91 |  |

Оценка достигнутых критериев

| № п\п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2015 г. | Факт за 2015 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Ввод (приобретение, предоставление по договору социального найма) жилья для граждан - всего | кв.м. | 33,0 | 37,9 | 114,85 |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 5 | 2 | 40 |
| 5 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных очистных сооружений | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | единиц | 0,035 | 0,035 | 1525,7 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 2, по формуле:

, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период.

Показатель достижения целей и решения задач подпрограммы (эффективность реализации подпрограммы) составляет 3,3 согласно критериям оценки эффективности муниципальной программы.

Председатель Комитета

по городскому хозяйству                                                                                     А.П. Дмитравцов