**Отчет**

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий предоставленных из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Наименование мероприятия государственной программы** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Обоснование отклонения** |
| 1. | Волосовское городское поселение | «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области» подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» | **Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской досуговый центр «Родник»**  **по адресу: г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57** | | | | |
| Завершение работ по объекту: капитальный ремонт спортивного зала | дата | 31.12.2015 | 01.09.2015 |  |
| Выполнение работ:  капитальный ремонт спортивного зала | тыс. руб. | 2983,35 | 2953,51 |  |
| Количество зданий объектов | ед. | 1 | 1 |  |
| Количество пользователей услугами, осуществляющихся на объекте (посетителей) | чел. | 4000 | 4000 |  |
| **Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей**  **гор. Волосово» по адресу: г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, д. 3** | | | | |
| Завершение работ по объекту:  ремонт кровли и фасада | дата | 31.12.2015 | 24.08.2015 |  |
| Выполнение работ:  ремонт кровли и фасада | тыс. руб. | 993,03 | 963,82 |  |
| Количество зданий объектов | ед. | 1 | 1 |  |
| Количество пользователей услугами осуществляющихся на объекте (посетителей) | чел. | 2700 | 2700 |  |
| 2. | Волосовское городское поселение | «Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области | проц. | 72,6 | 72,6 |  |
| Рост заработной платы по сравнению с 2014 годом | проц. | 115,9 | 116,0 |  |
| Плановое значение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2015 год | руб. | 25397,38 | 25422,70 |  |
| Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры | чел. | 38 | 38 |  |
| 3. | Волосовское городское поселение | «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» | Приобретение изданий (на трансферты) | руб. | 131100,00 | 131100,00 |  |