**Итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования Волосовское городское поселение**

**за 2021 год**

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости!

 Прошел очередной год и в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Волосовского городского поселения мы проводим отчет по итогам социально-экономического развития за прошедший год.

 Сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о том, какая работа проводилась в 2021 году, какие достигнуты результаты, а также какие стоят задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.

 Главной задачей Комитета по городскому хозяйству остается исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, в связи с чем деятельность Комитета и Совета депутатов Волосовского городского поселения в 2021 году была направлена на реализацию муниципальных программ, повышение эффективности расходов бюджета, благоустройство города, решение жилищных проблем граждан.

2021 год ознаменован двумя значимыми событиями:

19 сентября, в единый день голосования прошли выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области;

А в октябре прошла важнейшая государственная кампания - Всероссийская перепись населения, которая в связи с пандемией была отложена на год.

Большая роль в подготовке данных мероприятий отводится органам местного самоуправления.

Численность населения и его социально-демографические характеристики являются бюджетообразующими показателями, которые используются при разработке национальных проектов и социальных программ.

 Основополагающим вопросом местного значения является формирование и исполнение бюджета поселения.

За основу при формировании бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, Волосовского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Основными доходными источниками бюджета поселения, как и прежде являются налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

В бюджет поселения за 2021 год поступило доходов 161 миллион 472,7 тысяч рублей или 104,2 %к уточненному годовому плану. Из них 76 миллионов 562,1 тысяч рублей - собственные доходы бюджета.

По сравнению с 2020 годом собственные доходы увеличились на 7,7 %.

По безвозмездным поступлениям доходы в отчетном периоде составили 84 миллиона 910,6 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета поселения за 2021 год исполнена в сумме 158 миллионов 824,5 тысяч рублей, что составляет 97,2 %. К уровню соответствующего периода прошлого года расходы составили 49%.

В целях обеспечения программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение Комитетом по городскому хозяйству разработаны и утверждены муниципальные программы:

«Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»

«Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»

«Безопасность МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к проекту решения о бюджете предоставляются паспорта муниципальных программ муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Волосовском городском поселении, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Как и прежде бюджетная политика была направлена на приоритетное финансирование заработной платы работников казенных учреждений поселения, оплату коммунальных услуг, на инвестирование в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

**В сфере управления жилищным фондом**

 Продолжается работа по передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизации жилья) – за 12 месяцев 2021 года заключено 10 договоров приватизации.

 Осуществляются выездные проверки по проблемным адресам (жилые помещения) по жалобам. Принимаются соответствующие меры.

Продолжена работа по внесению в ГИС ЖКХ информации об объектах жилищного фонда, объектах коммунальной инфраструктуры, информации о благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Ведется совместная с административной комиссией работа по составлению протоколов за совершение административных правонарушений, в частности за нарушение тишины и покоя граждан. За 2021 год составлено 34 протокола.

Ведется работа с неплательщиками: проводятся совместные с ООО «Городское хозяйство» мероприятия в части сокращения задолженности населения по жилищно-коммунальным платежам.

В рамках этой работы ООО «Городское хозяйство» постоянно проводит мониторинг наличия задолженности граждан по жилищно-коммунальным услугам. Принимаются и обрабатываются заявления граждан с просьбой о рассрочке погашения долга за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, ведется претензионная работа и задолженность взыскивается в судебном порядке.

Процент сбора платы за ЖКУ за 2021 год составил - 102,97%.

Общая задолженность населения за ЖКУ по состоянию на 01.01.2022 года составляет – 22 682,7 тыс. руб.

 После проведения в 2020 году капитального ремонта сетей горячего водоснабжения МКД по адресу: г.Волосово, Гатчинское шоссе, д.6 в конце 2021 года была произведена прокладка магистрального трубопровода (наружных сетей) для подключения данного многоквартирного дома к централизованным сетям ГВС.

После принятия решения собственниками помещений об установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и горячей воды (УУТЭ), в подвальном помещении данного МКД были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и горячей воды.

01 января 2022 года после допуска в эксплуатацию общедомового узла учета ГВС многоквартирный дом №6 по адресу: Ленинградская обл., Волосовский район, г.Волосово, ул.Гатчинское шоссе был подключен к сетям центрального ГВС.

На сегодняшний день потребителям, у которых произведена внутриквартирная разводка системы ГВС, коммунальный ресурс – горячее водоснабжение предоставляется.

**Обеспечение граждан жилыми помещениями**

На учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.01.2022 состоит 11 семей (21 человек). Для сравнения: на 01.01.2021 на учете состояла 31 семья (75 человек).

Из них: 3 семьи – проживающих в аварийном фонде;

 7 семей – состоят на учете более 10 лет.

В 2021 году Комитетом предоставлено 10 жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

 Продолжается реализация Национального проекта «Жилье» и Городская среда», проводятся мероприятия региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области №134 от 01.04.2019 года.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №407 в 2020 году граждане проживающие в аварийном многоквартирном доме по адресу г.Волосово, ул.Парковая, д. 1переселены в новые благоустроенные жилые помещения. Аварийный жилой дом № 1 на ул. Парковая снесен.

В 2021 году путем участия в долевом строительстве приобретено 66 квартир во вновь построенном многоквартирном жилом доме № 8 на ул. Зеленая в г. Волосово. Дом построен также в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В приобретенные квартиры переселено, соответственно, 66 семей, ранее проживавших в аварийных домах на территории г. Волосово.

Таким образом, завершен этап Программы переселения и расселено 19 многоквартирных жилых домов.

Как и в прошлые годы вновь снизилось число обращений граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Считаю необходимым ещё раз выразить благодарность управляющей компании и другим предприятиям ЖКХ за стабильность и слаженность работы. Как и раньше горячая вода в многоквартирных домах подается круглогодично. Зима проходит без крупных аварий на теплотрассах.

Ресурсоснабжающей организацией города Волосово в части поставки тепла и горячей воды по прежнему является ОАО «Тепловые сети».

Эксплуатация тепловых сетей осуществляется путём проведения планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта согласно существующей нормативной периодичности.

Подача тепла и горячей воды осуществляется от блок-модульных котельных, эксплуатация которых осуществляется путём проведения ежемесячного и годового технического обслуживания специализированной организацией ООО «Энергоформ», согласно договору технического обслуживании.

Водоснабжение и водоотведение

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории поселения оказывает ООО «ЭкоСервис».

Протяженность водопроводных сетей поселения – 33 км.

Используются подземные воды, подъем которых осуществляется насосами из артезианских скважин.

Имеющаяся система водоснабжения обеспечивает непрерывный технологический процесс.

Качество питьевой воды и очищенных сточных вод в соответствии с программами регулярных наблюдений и производственного контроля, проверяется лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Волосовском районе Ленинградской области» по утвержденному графику.

В настоящее время полномочия по водоснабжению и водоотведению переданы администрации Волосовского муниципального района.

В сфере газоснабжения

На этапе исполнения находятся муниципальные контракты на строительство 2 газопроводов:

1. Газоснабжение дер. Лагоново, стоимость работ составляет 13 090 390,00 руб., плановый срок окончания строительства – 2022 год;

2. Газоснабжение Южной части г. Волосово (улицы Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, переулок Интернатский, переулок Молодежный, ул. Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ). Стоимость работ составила 38 012 200,07 руб. Плановый срок окончания строительства – 2022 год.

Строительство указанных объектов планируется завершить в 2022 году.

По завершению вышеуказанных объектов программа газификации Волосовского городского поселения будет завершена.

**Дорожная деятельность**

На территории поселения находятся 57 улицы и 1 проспект. Общей протяженностью 210,74 километров.

Из них 3 улицы (Лагоновский проезд, ул. Владимира Манюты и ул. Бориса Сивкова) были поименованы паспортизированы и оформлены в собственность поселения в 2021 году.

В 2021 году продолжались работы по текущему содержанию улиц (летнее содержание и зимнее содержание), работы по текущему ремонту покрытия проезжей части дорог и других элементов улично-дорожной сети, а именно:

В течение 2021 года проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования. Отремонтировано 2 399 п.м. дорог (площадь – 9 814 м2), в том числе: улицы Садовая, Полевая, Советов, Железнодорожная, Молодежная, улицы в д. Лагоново.

Обустроены тротуары по ул. Красноармейская и ул. Заводская.

Проведены работы по устройству стоянки и дворовой территории по ул. Гатчинское шоссе у дома № 8, а также работы по ремонту подъезда к площадке ТБО и парковки по ул. Железнодорожная.

По мере необходимости проводились работы по нанесению дорожной разметки и разметки пешеходных переходов, оборудованию дополнительного уличного освещения, установке искусственных дорожных неровностей и знаков дорожного движения.

Стоимость услуг по содержанию (уборке) дорог в летний и зимний период составила 11 млн. 200 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета поселения на дорожную деятельность, включая содержание и ремонт, составила 32 785,00 руб.

 **Уличное освещение**

На территории поселения расположено 2050 опоры (из них 650 высоковольтных), около 1400 светильников уличного освещения, протяженность электрических сетей освещения – 90 км.

Обслуживание и ремонт системы уличного освещения по прежнему проводится ООО «Волосовская управляющая компания» на основании заключенного контракта.

Волосовской управляющей компании за обслуживание системы уличного освещения оплачено 1 млн. руб.

За 2021 год на освещение города выработано 271673,0 кВт часов.

За потребленную электрическую энергию перечислено 3 008 996,79 руб.

Продолжается работа по повышению уровня освещенности поселения. Производится замена пришедших в негодность светильников уличного освещения поврежденных воздушных линий.

В 2021 году закуплено 199 светильников уличного освещения из них 89 светильников использовано для замены светильников, вышедших из строя или устаревших, и 21 светильник установлен дополнительно.

Кроме того, дополнительно установлено 5 железо-бетонных столбов для уличного освещения.

**Землеустройство**

Контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства по прежнему является одной из основных задач комитета, так как затрагивает гражданско-правовые интересы населения.

В отчетном периоде продолжаются мероприятия по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов Волосовского городского поселения и территориальных зон.

Завершены мероприятия по оформлению земельных участков и расположенных на них сооружений: Памятник воинам – интернационалистам, Памятник ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, скейтбордовская площадка.

Оформление и регистрация права муниципальной собственности на данные объекты позволит надлежащим образом обеспечивать их ремонт и содержание.

После проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в северо-восточной части г. Волосово (территория за ВСШ № 1). Реализация данных мероприятий позволит использовать свободные земли в соответствии с Генеральным планом поселения и планом развития территорий.

На основании плана проведения плановых проверок граждан в рамках муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Волосовское городское поселение на 2021 год, утвержденного распоряжениями председателя комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 29.12.2020г. №675, от 15.03.2021 №81, от 21.04.2021 №212, от 01.06.2021 №273, от 19.07.2021 №372 проведены **24 плановые проверки** и документарные проверки соблюдения требований земельного законодательства в части использования земельных участков.

Планомерно проводится работа по присвоению адресов жилым домам и участкам, а также по заключению (продлению) договоров аренды земельных участков. В государственный адресный реестр, содержащийся в федеральной информационной адресной системе, вносятся сведения о количестве и нумерации помещений, квартир в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории поселения.

 **Благоустройство**

В благоустройстве территорий Волосовского городского поселения занято несколько организаций: ООО «Волосовская управляющая компания», ИП Швецов, МУП «Городское хозяйство» и прочие.

Общая сумма расходов на благоустройство городской территории в 2021 году составила 31 360,0 тыс.руб.

В рамках работ по благоустройству производился вывоз снега (вывезено 1566 куб.м.); вывезено 151 куб.м. несанкционированных свалок.

В регулярном режиме производилось скалывание льда, очистка от снега и обработка противогололедными материалами как автомобильных дорог, так и иных территорий; очистка дорог и снега, подметание их в летний период.

В праздничные дни производилось украшение города, устанавливались новогодние елки, консоли, гирлянды.

Обеспечивалось проведение работ по содержанию Братского захоронения в зимний и летний период, подготовка к празднованию Дня снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы.

Проводились сезонные работы по озеленению территории, а именно: побелка деревьев и спиливание аварийных и сухостойных деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустов, обкос газонов, посадка клумб и уход за ними, посажены деревья.

Осуществляется обслуживание малых архитектурных форм и детских игровых и спортивных площадок, покраска и ремонт их частей и установка новых элементов, в т.ч. информационных стендов.

На регулярной основе проводятся прочие мероприятия по благоустройству: откачка дождеприемных колодцев, ручной сбор мусора, прочие работы по мере необходимости.

В рамках работ по благоустройству произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия территорий, не относящихся к автомобильным дорогам: придомовые территории у домов на улице Интернатская, улице Зеленая (дом 14),улице Ленинградская (дома 7,9,13), ул. Краснофлотская (от ул. Восстания к ул. Ленинградской), улицам Железнодорожная, Восстания, Ветеранов, Пушкинская, Советская, Красных Командиров (дома 8,9,19), Гатчинская, Первомайская (дома 2,4), Гатчинское шоссе, Красногвардейская, пр. Вингиссара, территория вокруг здания Дома Быта.

**Фонтанный комплекс**

Фонтанному комплексу необходимо регулярное обслуживание.

В период 2021 года для эффективного функционирования фонтана проводились мероприятия по очистке фонтанных колец, ремонту элементов фонтана, по удалению известковых отложений с деталей элементов фонтана, прочие работы по обслуживанию и наладке.

Приобретены фонтанные насосы для замены вышедших из строя.

Затраты на обеспечение работоспособности фонтана составили 555 600,00 руб.

**Комфортная городская среда**

В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Волосовского городского поселения в 2021 году была благоустроена еще одна общественная территория – сквер, расположенный у дома № 101 по пр. Вингиссара г. Волосово. На территории оборудованы места для отдыха со скамейками, современное освещение, дополнительная стоянка для автотранспорта.

Стоимость работ составила 6 874 411,00 рубля.

В настоящее время на единой федеральной платформе для онлайн-голосования проходит голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году. Приглашаем все принять участие в голосовании и поучаствовать в решении вопросов благоустройства города.

**Мероприятия по сбору и вывозу ТБО**

Вывозом отходов на территории Волосовского городского поселения уполномочено заниматься АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». С данной организацией заключаются договоры на вывоз отходов с контейнерных площадок (расположенных в парке «Велес» и на городском кладбище), а также на вывоз несанкционированных свалок.

За вывоз отходов (за исключением отходов из многоквартирных домов и частного сектора) оплачено в 2021 году 525 809,22 руб.

 Комитетом по городскому хозяйству ведется «Реестр сведений о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Волосовское городское поселение», где указаны данные 55 шт. муниципальных площадок и 16 шт. площадок юр. лиц и ИП.

Дополнительно проводятся работы по содержанию контейнерных площадок, их ремонту и установке информационных табличек, прочие работы по ликвидации свалок. Расходы на данные работы составили 1 296 677,38 руб.

В 2021 году были произведены работы по созданию дополнительно 3 мест (площадок) для накопления ТКО на территории МО Волосовское городское поселение. Стоимость работ составила 345 452,00 руб.

**ГО и ЧС**

На протяжении 6 лет на территории Волосовского городского поселения работает добровольная народная дружина. В её состав входят 4 человека. Дружинники активно участвуют в охране общественного порядка и профилактике правонарушений, оказывают содействие правоохранительным и муниципальным органам в их деятельности по охране общественного порядка. В настоящее время нами созданы необходимые условия для организации работы дружины:

- ежемесячно составляется график работы Добровольной народной дружины;

- выделен отдельный кабинет для сбора членов ДНД.

- подготовлена основная нормативно-правовая база для обучения дружинников.

- для обеспечения деятельности народной дружины в 2021 году были закуплены фонари, а также 2 комплекта спецодежды;

- 2 раза в месяц осуществляются рейды.

- в средствах массовой информации (на сайте Волосовского городского поселения, в группе ДНД «Вконтакте», в группе «Волосово и Волосовский район» «Вконтакте») размещена агитация о наборе дружинников в Добровольную народную дружину, а также на постоянной основе проводится агитация населения городского поселения.

В 2022 году планируется доукомплектовать спецодеждой всех членов народной дружины.

 В целях поддержания антитеррористической защищенности Волосовского городского поселения Комитетом по городскому хозяйству в 2021 году проводились следующие мероприятия:

- заключен договор с подразделением Росгвардии на патрулирование нарядами вневедомственной охраны мест с массовым пребыванием людей;

- заключены договора с индивидуальным предпринимателем Мунтяну Эдуардом Васильевичем на техническое обслуживание и модернизацию системы видеонаблюдения «Безопасный город»;

- систематическое размещение информации по данному направлению на сайте МО Волосовское городское поселение, в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь».

Так же Комитетом по городскому хозяйству в 2021 году были закуплены противогазы для сотрудников Комитета.

**Планы на 2022 год**

В рамках реализации областных законов запланировано:

ОЗ № 147-оз - Приобретение и установка детского игрового элемента в д. Лагоново;

ОЗ № 3-оз - Благоустройство общественной территории напротив д. № 1, ул. Пионерская, г. Волосово, Ленинградской области.

Также в планах на 2022 год по прежнему остается:

- контроль за проведением капитального ремонта многоквартирных домов;

 - реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- снос аварийных домов;

- завершение работ по строительству распределительных газопроводов деревни Лагоново и южной части города Волосово в соответствии с утвержденным графиком;

- содержание и ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог;

- продолжение работ по постановке на государственный кадастровый учет территориальных зон;

- проведение плановых проверок в рамках муниципального контроля;

- обработка территорий поселения от борщевика Сосновского;

- приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования, Новых элементов детских площадок;

- содержание Фонтанного комплекса и прочих общественных зон и зон отдыха.

Кроме того:

В рамках реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением правительства Ленинградской области №134 от 01.04.2019 года планируется снос 19 многоквартирных жилых домов, ранее признанных аварийными и в настоящее время расселенных.

В текущем году планируется завершение всех работ для строительства распределительного газопровода деревни Лагоново и южной части города Волосово.

Планируется ремонт асфальто-бетонного покрытия по следующим объектам:

- Ремонт дворовой территории ул. Ленинградская д.7 г. Волосово Ленинградская область;

- Ремонт покрытия тротуара по ул. Красных Командиров д. № 8 г. Волосово, Ленинградская область;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия участка улицы Бориса Сивкова г. Волосово, Ленинградской области (от ул. Хрустицкого до дома № 9 по ул. Бориса Сивкова);

- Ремонт асфальтобетонного покрытия участка улицы Интернатская (от улицы Ветеранов до дома №17 по ул. Вокзальная);

- Устройство дополнительных парковочных мест у здания МОУ «Волосовская СОШ № 1», по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, Гатчинское шоссе д.10;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия д. Лагоново от примыкания к региональной дороге 41К-13 до дома № 27 д. Лагоново;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Благодатная;

- Ремонт участка дороги по адресу ул. Восстания, г. Волосово, от ул. Заводская до ул. Красногвардейская;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия пр. Вингиссара от примыкая Гатчинское шоссе до дома № 54 пр. Вингиссара;

Также планируется ямочный ремонт дорог города Волосово, нанесение дорожной разметки, выполнение работ по установке искусственных неровностей, установка дополнительных знаков дорожного движения.

 В сфере землеустройства планируется разработка проекта изменений генерального плана муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

А в сфере благоустройства запланировано:

- обработка борщевика Сосновского на территории городского поселения объемом 62,015 га;

- уборка территории за Волосовским судом;

**-** приобретение рассады цветов для вазонов и клумб города Волосово

- приобретение саженцев деревьев: 7 шт. рябины (посадить у Бани);

- приобретение консолей к 8 мая – 16 шт.

- участие в реализации программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в части создания ликвидации несанкционированных свалок на территории МО Волосовское городское поселение в количестве 3 шт., объемом 850 куб.м. (ликвидация сараев на ул. Механизаторов, несанкционированных свалок в районе ул. Комсомольской и Вокзальной);

- участие в реализации программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в части создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 2 шт. в районе улиц Полевая и Суворовская города Волосово.

- ремонт имеющихся и приобретение новых элементов для фонтана;

- очистка гранитных плит фонтана.

**Культура**

 Важным фактором социально-экономического развития городского поселения является стабильное развитие сферы культуры: сохранение культурных и нравственных ценностей, а так же укрепление духовного единства общества.

Работа муниципальных учреждений поселения в области культуры, спорта, молодежной политики построена на основе муниципальной программы «Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области».

Сфера культуры на территории Волосовского городского поселения представлена 3 муниципальными казенными учреждениями культуры: это Городской досуговый центр «Родник», Волосовская городская центральная библиотека (в том числе детская), историко-краеведческий музей города Волосово.

Не смотря на продолжающийся неблагополучный ковидный период были организованы и проведены мероприятия по культуре, спорту и молодежной политике: городские, районные, междугородние, областные, международные мероприятия, среди них: обучающие семинары, встречи, акции, соревнования, фестивали, конкурсы, молодежные мероприятия, праздники, народные гуляния, выезды в район и за его пределы. Работали коллективы, клубы и секции. Были подготовлены к реализации несколько программ, такие как «Лето-2021», Губернаторский трудовой молодежный отряд», комната здоровья, программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по патриотическому воспитанию, мероприятия проводимые в рамках Дома дружбы, Дома народного творчества, мероприятия в рамках программы по экологическому воспитанию.

На своих страницах в социальных сетях учреждения публикуют мастер-классы, выставки ДПИ, индивидуальные занятия, проводят онлайн-трансляции репетиций, а так же публикуют концертные программы.

**ГДЦ «Родник»**

Всего силами городского досугового центра «Родник» за 2021 год было организовано и проведено 419 мероприятий по культуре, спорту, молодежной политике, с количеством участников более 39 тысяч человек.

 Наиболее масштабными и яркими были:

 - открытый фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг – 2021»;

 - областной фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Пой, гитарная струна»;

 - народное гуляние «Широкая масленица»;

 - концерт, посвященный единению России и Беларуси «Две сестры Беларусь и Россия»;

 - цикл мероприятий, посвященных 76-годовщине Великой Победы прошли онлайн;

 - праздник народного творчества « С любовью к России моей!»

 В рамках участия ГДЦ «Родник» в подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» было приобретено и установлено оборудование на сумму 816, 5 тысяч рублей. Это мобильный гусеничный подъемник, кресло-коляска инвалидная, система информирования и ориентирования: радиотрансивер и внешний звукоизлучатель, онлайн система сурдоперевода, электронное табло и др.

Проведен ремонт системы отопления спортивного зала, ремонт системы вентиляции кинозала.

**Волосовская городская центральная библиотека**

Главные события библиотечной жизни были приурочены к Году науки и техники в России, к Году чистой воды в Ленинградской области, к 80-летию со Дня начала Великой Отечественной войны.

Продолжают свою работу два клуба: Клуб «Ветеран» (65 участников), и клуб учителей-ветеранов «Встреча» (40 участников). За год в клубах состоялось по 3 заседания.

По-прежнему Волосовская библиотека активно работала с «Университетом третьего возраста». Темы мероприятий были самые разные. Конечно, основное внимание уделялось краеведческой тематике, но также организовывались и литературные вечера, праздничные программы. Списочный состав данного любительского объединения 75 человек.

 Работа библиотеки с молодежью организована в рамках программы по социализации «Я - молодой». Несмотря эпидемиологическую обстановку в библиотеке в отчетном году было проведено для школьников 30 мероприятий.

Каждое воскресенье в многофункциональном зале для ребят организовывались мероприятия различной тематики: игротеки, информационные часы.

 Продвигая библиотечные услуги, формируя общественное мнение, Волосовская библиотека выстраивает долговременные связи с организациями города и района. Это и федеральные и муниципальные учреждения. Проводит много совместных мероприятий с администрациями района, Территориальной избирательной комиссией, Военкоматом, УФМС, Пенсионным фондом, Советом «Ветеранов», учреждениями образования.

Детская библиотека 2021

Детская библиотека в 2021 году продолжила развитие и укрепление коммуникативных связей со школьными библиотеками, с общеобразовательными учреждениями города, детскими дошкольными учреждениями и средствами массовой информации, другими социальными партнерами г. Волосово и Волосовского района. Взаимоотношения с этими учреждениями выражались в координации планов и проведении совместных мероприятий. Обслуживание пользователей библиотеки ведется дифференцировано с учетом их возрастных особенностей.

Проводятся уроки памяти, уроки мужества с приглашением жителей блокадного Ленинграда, встречи с интересными людьми.

**Историко-краеведческий музей**

Назначение музеев краеведческого направления – бережно собирать, изучать и пропагандировать самыми разнообразными средствами все, даже мельчайшие крупинки прошлого родного края с целью более полного восстановления его истории и культуры, отражать своеобразие и неповторимость природы.

В настоящее время краеведческий музей является одним из организующих центров краеведческой работы среди населения и учащейся молодежи. Музею принадлежит важная культурно-просветительная, образовательная и воспитательная роль.

На территории нашего поселения продолжил свою работу историко-краеведческий музей города Волосово. В 2021 году в музее были разработаны и введены новые тематические экскурсии и мероприятия.

Начали работу субботние кинолектории и мастер-классы для разновозрастной аудитории по темам:

- «Улицы города»;

- «Мой регион: природа, ресурсы»,

- «Дом, в котором ты живешь»;

- «Пушкинская неделя» и др.

Так же были поводились тематические вечера «Встречи в музее».

В мае 2021 года стартовал Победный марафон, с которого началась работа страницы музея вКонтакте. В марафоне приняло участие более 50 человек, было записано 33 видеоролика. Жители города Волосово с энтузиазмом восприняли наше предложение поучаствовать в марафоне.

Так же в отчетном году была продолжена выставочная деятельность. Такие выставки как «Даль великая», «Мы победу ковали единой семьей», «Малые города России – Волосово», «Это наша с тобой страна, это наша с тобой биография» вызвали большой интерес, как у местных жителей, так и у гостей нашего города.

Несмотря на ограничительные меры, музей в отчетном году активно функционировал. Работники музея принимали экскурсии малыми группами. Такие не многочисленные группы или индивидуальные экскурсии – это самый приемлемый формат для малых музеев, к которым относится и наш.

В музее продолжились ремонтные работы – произведена замена полов в помещении веранды, утепление и обшивка стен стекло-магниевыми панелями, организован эвакуационный выход, установлены уличные светильники. В целях безопасности произведено подключение системы тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны Росгвардии.

Для проведения тематических мастер-классов и других занятий закуплена новая мебель - столы и стулья.

Жизненность музея проявляется в постоянно пополнении и обновлении его экспозиции. Только в этом случае можно считать, что краеведческая работа поставлена на должный уровень и музей выполняет возложенную на него роль. В связи с этим музей постоянно пополняется новыми экспонатами, которые жители нашего района передают в дар и музею. Продолжается работа и по сбору информации о нашем крае, исторических фактах.

**Физическая культура и спорт**

В Волосовском городском поселении проводится системная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

На территории поселения осуществляют свою функционирует 29 спортивных сооружений, таких как стадион, плавательные бассейны, стрелковый тир, спортивные залы, футбольные поля, скейтплощадка.

В г. Волосово функционируют: детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеский центр, водно- спортивный комплекс «Олимп», спортивный военно-патриотический клуб «Витязь», спортивный клуб «Волосовская Школа Тхэквондо Итф», спортивные секции и кружки при МКУК «ГДЦ «Родник», школах и детских садах.

Всего в спортивных секциях, клубах, кружках Волосовского городского поселения занимается более 5000 человек.

Спортсмены Волосовского городского поселения в 2021 году участвовали в районных, областных соревнованиях по футболу, баскетболу, легкой атлетике, волейболу и другим видам спорта. По итогам года спортсмены городского поселения заняли 1 место в Спартакиаде Волосовского муниципального района. Кроме того, команда Волосовского городского поселения заняла 1 место в Кубке Ленинградской области по волейболу среди мужских команд, посвященном 23 февраля.

Команда нашего поселения заняла 3 место в спортивно-туристском слете молодежи Волосовского района, проходивший в деревне Коряча.

Эпидемиологическая ситуация не позволила провести традиционные массовые мероприятия с участием большого количества жителей и гостей города. Но даже в таких непростых условиях спортсмены продолжают регулярные тренировки и подготовку к соревнованиям под пристальным вниманием своих наставников.

Комитетом по городскому хозяйству был произведен ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Волосово, ул. Ленинградская, а именно, произведена врезка разметки и обслуживание искусственного покрытия.

В зимнее время года производится укладка лыжни в лесном массиве около МАУ «ВСОШ № 1» и на стадионе. Кроме того, на спортивной площадке, расположенной по адресу: г. Волосово, ул. Ленинградская, осуществляется заливка катка, организована выдача коньков в прокат.

Подводя общие итоги, можно с уверенности сказать, что в 2021 году нами проделана большая работа и достигнуты определенные положительные результаты.

За 2021 год в Комитет по городскому хозяйству поступило 467 заявлений. По количеству обращений преобладали вопросы в сфере землепользования. Немалую часть в обращениях граждан занимают вопросы жилищно-коммунальной сферы. В основном это вопросы обеспечения граждан жильем, улучшение жилищных условий, обращение с твердыми коммунальными отходами, о работе управляющих организаций.

На все заявления были даны своевременные ответы в соответствии с законодательством.

Основные задачи, стоящие перед Комитетом по городскому хозяйству в отчетном году выполнены. Работа строилась на принципах эффективности, системности, активного взаимодействия с общественностью и депутатским корпусом. Большой эффект в деятельности Комитета принесла совместная работа с Советом депутатов. Конструктивные и созидательные решения многих вопросов местного значения стали возможными благодаря профессионализму и слаженности избранных депутатов.

Большое участие в развитии города принимали и жители города, которых мы привлекали к голосованию по вопросам развития поселения.

Хочу поблагодарить губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, главу администрации Волосовского муниципального района за понимание и совместную плодотворную работу в минувшем году. Без вашей поддержки мы не смогли бы реализовать многие из намеченных проектов.

В заключении также хочу сказать слова благодарности в адрес всех активных жителей, которые участвуют в обсуждениях и голосованиях по вопросам развития города, кто принимает личное и непосредственное участие в благоустройстве города и содержание его в чистоте и порядке. Все зависит только от нас – жителей. Пусть каждый сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие муниципального образования и всем нам станет жить еще комфортнее.

Спасибо за внимание.