Отчетная информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, выделенной на выполнение капитального ремонта спортивного зала Городского досугового центра «Родник» по адресу г.Волосово, пр. Вингиссара, д. 57

на 01.10.2015 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| **Генеральный подрядчик** | ООО «РСК-1» |
| **Муниципальный контракт** | от 19.06.2015 г. № 16 |
| **Стоимость по контракту** | 5907026,66 руб. |
| **Окончание работ** | 01.09.2015 г. |
| **Источник финансирования** | бюджет Ленинградской области, бюджет Волосовского городского поселения |
| **Готовность объекта** | Работы выполнены |

Отчетная информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, выделенной на ремонт кровли и фасада «Историко-краеведческого музея гор. Волосово» по адресу г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, д. 3

на 01.10.2015 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| **Генеральный подрядчик** | ООО «Корона» |
| **Муниципальный контракт** | от 26.05.2015 г. № 15 |
| **Стоимость по контракту** | 963821,43 руб. |
| **Окончание работ** | 30.09.2015 г. |
| **Источник финансирования** | бюджет Ленинградской области, бюджет Волосовского городского поселения |
| **Готовность объекта** | Работы выполнены досрочно |