ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.06.2025                                                                                                                № 1057

Об утверждении плана подготовки  к отопительному периоду  2025 - 2026 годов на территории Волосовского городского поселения

В соответствии с Уставом муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, Уставом муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, Положением о Комитете по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Волосовского муниципального района Ленинградской области от 22.05.2015 № 60, Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13 ноября 2024 года «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 годов на территории Волосовского городского поселения согласно Приложению.

- Распоряжение вступает в силу с момента принятия.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Волосовского городского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

по городскому хозяйству                                                                         Д.В. Мутонен

Е.В. Бубнова

(81373) 24-139

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник сектора по общим и социальным вопросам |  | Т.С. Гиндер |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |  | О.В. Фоменкова |

РАЗОСЛАНО: в дело, отдел жилищно-коммунального хозяйства-2

Приложение

к распоряжению Председателя

Комитета по городскому хозяйству

«18» июня 2025 года № 1057

План подготовки

к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

на территории Волосовского городского поселения

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Данные о фактической среднемесячной температуре воздуха за отопительный сезон:

Отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177.

# Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022-2023 | 9,8 | 7,6 | 0,3 | -4,1 | -3 | -3,6 | -1 | 6,2 | 11,2 |
| ОЗП 2023-2024 | 15,9 | 4,6 | -0,3 | -5,3 | -8,8 | -4,3 | 2,4 | 5,5 | 12,9 |
| ОЗП 2024-2025 | 16,4 | 8 | 2,7 | -1,2 | -1,3 | -4,8 | 2,7 | 6,1 | 6 |

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает на объекты социальной сферы (больницы, детские сады, школы). Подключение жилищного фонда на территории Волосовского городского поселения ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно, после завершения отопительного периода, представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Волосовского городского поселения проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и в случае необходимости выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами в сфере тепло-электро-газо-водоснабжения. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать финансовые средства из местного  и областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению качества  жизни населения Волосовского городского поселения.

- Информация об авариях и инцидентах:

На основании анализа прохождения трех отопительных периодов выявлено, что на территории Волосовского городского поселения аварий на объектах теплоснабжения за отчетный период не выявлено.

- Типичные проблемы:

Основными проблемами при прохождении осенне – зимнего периода являются:

- Перерасход энергии, вследствие изношенности оборудования у потребителей ТЭ, а также перерасход ТЭ вследствие недостаточного утепления зданий и МКД;

-  Неправильная балансировка системы отопления потребителей;

- Несанкционированный разбор теплоносителя из системы отопления на нужды ГВС;

- Кратковременные перебои в подаче электроэнергии;

- Предоставление некачественной услуги ГВС в начале ОЗП (запах, цвет).

- Рекомендации для потребителей тепловой энергии:

- регулярное обслуживание систем отопления и ГВС в МКД;

- утепление фасадов, замена окон, герметизации межпанельных швов в МКД;

- утепление трубопроводов в неотапливаемых зонах (подвалы, чердаки);

- установление балансировочных клапанов и настройка гидравлической системы;

- усиление контроля при проведении работ по промывке внутридомовых инженерных сетей и магистральных трубопроводов;

- замена ветхих электрических сетей.

Таблица: план подготовки к отопительному периоду 2025-2026  гг.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и размещение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Волосовского городского поселения (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | до 01.04.2025 |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду Волосовского городского поселения | Не позднее 15.05.2025 |
| 3. | Разработка положения о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Волосовского городского поселения | до 15.08.2025 |
| 4. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 5. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети«Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 6. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 7. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее 10.09.2025 |
| 8. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 25.10.2025 |
| 9. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее 15.09.2025 |
| 10. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 01.11.2025 |
| 11. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. | Не позднее 20.11.2025 |
| 12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |