**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие МО Волосовское городское поселение»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (инди­каторов) муниципальной про­граммы, подпрограммы му­ниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений по­казателя (ин­дикатора)** |
| **Год, пред­шествую­щий отчетному[[1]](#footnote-2)** | **Отчетный год** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие МО Волосовское городское поселение» | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | | | | | |
| 1.1.1 | Число муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 3 | 4 | 7 |  |
| 1.1.2 | Число муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения» | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.2.2 | Ввод (приобретение, предоставление по договору социального найма) жилья для граждан - всего | Кв.м | 3030,0 | 84 | 110,5 |  |
| 1.2.3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 71 | 2 | 2 |  |
| 1.2.4 | Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 4 | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие Волосовского городского поселения» | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство газопроводов | П.м | 0 | 14314,8 | 13000,0 |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения» | | | | | |
| 1.4.1 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования | Процент от плана | 90 | 90 | 101,7 |  |
| 1.4.2 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). | Процент от плана | 90 | 90 | 93,6 |  |
| 1.4.3 | Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре согласно Положению о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовское городское поселение | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды» | | | | | |
| 1.5.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-2)