ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.04.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Текущий ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу г.Волосово, ул. Ленинградская | 1 шт. | 0 | 2348808,22 | 2 057 600,00 | 228622,22 | 62 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 600,00 |
| Итого | х | х | 2348808,22 | 2 057 600,00 | 228622,22 | 62 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 600,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Председатель комитета по городскому хозяйству ___________ А.П.Дмитравцов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Начальник бюджетного сектора-главный бухгалтер ___________ Т.Н.Золотова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель М.М.Понамаренко, 8-81373-23004 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2019 года

Ежеквартальный отчет

Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации

Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения») |
| 1. | Текущий ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу г.Волосово, ул. Ленинградская | 2019 г. | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  | В соответствии с «дорожной картой» |
| 1.1. | Подготовка документов и проведение конкурсных процедур | 2-3 квартал 2019 года | Комитет по городскому хозяйству | Заключение муниципального контракта | В соответствии с «дорожной картой» |
| 1.2. | Выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу г.Волосово, ул. Ленинградская | До 01 октября 2019 года | Подрядная организация | Отремонтированная спортивная площадка | В соответствии с «дорожной картой» |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | До 01 декабря 2019 года | Комитет по городскому хозяйству Инициативная комиссия Волосовского городского поселения | Акт о приемке выполненных работ | В соответствии с «дорожной картой» |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения») |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Комитет по городскому хозяйству |  | В соответствии с «дорожной картой» |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Комитет по городскому хозяйству | Акт приемки законченных работ по ремонту | В соответствии с «дорожной картой» |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Комитет по городскому хозяйству | Отчет по освоению объемов и целевых показателей | Отчет за I квартал 2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Комитет по городскому хозяйству | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |