**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Модернизация уличного освещения на частях территории № 1-4: замена устаревших светильников на светодиодные уличные линзованные светильники | приобретение и установка 339 шт. светильников | приобретены 339 светильников | 2861410,50 | 2283100,00 | 228310,50 | 350000,00 | 2861410,50 | 2283100,00 | 228310,50 | 0 | 2861410,50 | 2283100,00 | 228310,50 | 0 | 0 |
| **Итого** | приобретение и установка 339 шт. светильников | приобретены 339 светильников | 2861410,50 | 2283100,00 | 228310,50 | 350000,00 | 2861410,50 | 2283100,00 | 228310,50 | 0 | 2861410,50 | 2283100,00 | 228310,50 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель  Комитета по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_А.П.Дмитравцов |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Начальник бюджетного сектора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Золотова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель А.В. Митрошин (81373) 23-909 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»** | | | | | |
|  | Проект «Модернизация уличного освещения на частях территории № 1-4» |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка документов и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования (светильников) | Не позднее 2-х месяцев со дня получения уведомления о предоставлении субсидии | Комитет по городскому хозяйству | Определение поставщика по итогам проведения конкурсных процедур | Подготовлена документация, проведен электронный аукцион. Заключен контракт с Обществом с ограниченной ответственностью ПК "Энергосбережение" |
| 2. | Проведение работ на объектах (замена, установка светильников)  в порядке, установленном соглашением между Комитетом по городскому хозяйству и ООО «Волосовская управляющая компания» о безвозмездном проведении работ | до 01 декабря 2016 года | Комитет по городскому хозяйству,  ООО «Волосовская управляющая компания» | Снижение уровня потребления электрической энергии при организации уличного освещения г.Волосово, увеличение уровня освещенности |  |
| 3. | Приемка объектов в порядке, установленном соглашением между Комитетом по городскому хозяйству и ООО «Волосовская управляющая компания» о безвозмездном проведении работ | до 15 декабря 2016 года | Комитет по городскому хозяйству,  ООО «Волосовская управляющая компания»,  Общественные советы | Акт выполненных работ |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | оплата поставки оборудования | в соответствии с заключенным контрактом | Комитет по городскому хозяйству | Отчет по освоению объемов и целевых показателей | оплата произведена \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Комитет по городскому хозяйству | выполнение муниципального контракта | подготовлен отчет |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Комитет по городскому хозяйству | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  по городскому хозяйству  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.П. Дмитравцов/ |