Приложение 3

к соглашению № 68

от «31» мая 2016 г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на 01 апреля 2017 года (нарастающим итогом)

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году | | | Получено   субсидий  в 2016 году об- ласт- ной  бюд-  жет | Принятые в 2016   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2016 году | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень  основных  видов  выполненных работ, общее  состояние  строительной готовности объекта (проц.),  причины  возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2016  год | Всего | в том числе | |
| об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения сцены и зала МКУК «ГДЦ «Родник» | 5905800,00 | 2905800,00 | 3000000,00 | 2905800,00 | ООО «БАРС» | 08.08.2016 № 22 | 5811609,22 | 5811609,22 | 4000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 905800,00 | Муниципальный контракт заключен  с ООО «БАРС» 08.08.2016 г. №22.  Работы выполнены. В связи с представленной с ошибками окончательной документацией (неверно указан порядковый номер контракта) подрядчиком оплата работ не проведена.. |

|  |
| --- |
| Целевое использование субсидий в сумме\_\_\_\_\_\_\_2000000,00 (два миллиона) рублей подтверждаю.  Председатель Комитета  по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Дмитравцов «03» апреля 2017 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Начальник  бюджетного сектора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Золотова «03» апреля 2017 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Место печати |
|  |