Приложение 3

к соглашению № 68

от «31» мая 2016 г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на 01 апреля 2017 года (нарастающим итогом)

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  | Предусмотрено средств в 2016 году  | Получено  субсидий в 2016 году об-ласт-ной бюд- жет | Принятые в 2016  году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 2016 году  | Оста-ток суб- сидийна лице-выхсче- тах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовностиобъекта (проц.), причины возникновенияостатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | контр-агент  | номери дата дого-вора | суммадого-вора на 2016 год  | Всего |  в том числе  |
| об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения сцены и зала МКУК «ГДЦ «Родник» | 5905800,00 | 2905800,00 | 3000000,00 | 2905800,00 | ООО «БАРС» | 08.08.2016 № 22 | 5811609,22 | 5811609,22 | 4000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 905800,00 | Муниципальный контракт заключен с ООО «БАРС» 08.08.2016 г. №22.Работы выполнены. В связи с представленной с ошибками окончательной документацией (неверно указан порядковый номер контракта) подрядчиком оплата работ не проведена.. |

|  |
| --- |
| Целевое использование субсидий в сумме\_\_\_\_\_\_\_2000000,00 (два миллиона) рублей подтверждаю. Председатель Комитетапо городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Дмитравцов «03» апреля 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы)Начальникбюджетного сектора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Золотова «03» апреля 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы)Место печати  |
|  |