## Приложение 3

## к соглашению № 68

## от «31» мая 2016 г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на 01 января 2017 года (нарастающим итогом)

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году | Получено субсидий в 2016 году об- ласт- ной бюд- жет | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2016 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения сцены и зала МКУК «ГДЦ «Родник» | 5905800,00 | 2905800,00 | 3000000,00 | 2905800,00 | ООО «БАРС» | 08.08.2016 № 22 | 5811609,22 | 4000000,00 | 4000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 905800,00 | Муниципальный контракт заключен с ООО «БАРС» 08.08.2016 г. №22. Основной перечень работ выполнен. В связи с нарушением сроков выполнения работ контагенту выставлена претензия. |

Целевое использование субсидий в сумме_______2000000,00 (два миллиона) рублей подтверждаю. Председатель Комитета по городскому хозяйству ___________________ А.П. Дмитравцов «09» января 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы) Начальник бюджетного сектора ___________________ Т.Н. Золотова «09» января 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы) Место печати