Приложение № 3

к Соглашению № 30 от 19.01.2017 г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на III квартал 2017 года (нарастающим итогом)

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  | Предусмотрено средств в 2017 году  | Получено  субсидий в 2017 году об-ласт-ной бюд- жет | Принятые в 2017  году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 2017 году  | Оста-ток суб- сидийна лице-выхсче- тах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовностиобъекта (проц.), причины возникновенияостатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | контр-агент  | номери дата дого-вора | суммадого-вора на 2017 год  | Всего |  в том числе  |
| об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Ремонт помещений в МКУК «Историко-краеведческий музей гор. Волосово, по адресу: Ленинградская область, город Волосово, улица Ф.Афанасьева, дом 3» | 2053683,80 | 1026841,90 | 1026841,90 | 1011439,27 | ООО «РСК-1» | № 8 от 20.06.2017 г. | 2022878,54 | - | - | - | - | 1011439,27 | Подрядчиком нарушены сроки проведения работ, а также представителем стройконтроля зафиксированы недостатки в проведенных работах.Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ от 25.09.2017 г. |

|  |
| --- |
| Целевое использование субсидий в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ноль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.  (цифрами и прописью)Исполняющий обязанностипредседателя Комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Исаев «04» октября 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы)Начальникбюджетного сектора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Золотова «04» октября 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы)Место печати  |