Приложение № 3

к Соглашению № 30 от 19.01.2017 г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на III квартал 2017 года (нарастающим итогом)

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2017 году | | | Получено   субсидий  в 2017 году об- ласт- ной  бюд-  жет | Принятые в 2017   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2017 году | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень  основных  видов  выполненных работ, общее  состояние  строительной готовности объекта (проц.),  причины  возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2017  год | Всего | в том числе | |
| об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Ремонт помещений в МКУК «Историко-краеведческий музей гор. Волосово, по адресу: Ленинградская область, город Волосово, улица Ф.Афанасьева, дом 3» | 2053683,80 | 1026841,90 | 1026841,90 | 1011439,27 | ООО «РСК-1» | № 8 от 20.06.2017 г. | 2022878,54 | - | - | - | - | 1011439,27 | Подрядчиком нарушены сроки проведения работ, а также представителем стройконтроля зафиксированы недостатки в проведенных работах.  Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ от 25.09.2017 г. |

|  |
| --- |
| Целевое использование субсидий в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ноль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.  (цифрами и прописью)  Исполняющий обязанности  председателя Комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Исаев «04» октября 2017 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Начальник  бюджетного сектора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Золотова «04» октября 2017 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Место печати |